Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đọc User Story và Acceptance Criteria của LS01 và LS03 (LS02 là Reference Story, không cần đánh giá). Với mỗi Story, đánh dấu 'Đủ rõ' hoặc 'Cần làm rõ'. Nếu cần làm rõ, chỉ viết một câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro; không viết lại toàn bộ Story.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ |  | Nếu như không có bộ đếm giờ thì chỉ có chủ biết khi nào tới giờ bán mà khách không hề biết |
| LS03 | ☐ |  | Trường hợp hai khách cùng đặt một sản phẩm cuối thì sẽ quyết định thế nào? |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Với LS01 và LS03, nêu ngắn nguyên nhân các phiếu chênh lệch (phạm vi, độ phức tạp, rủi ro hoặc thông tin chưa rõ), rồi chọn một Story Point cuối cùng trong dãy 1, 2, 3, 5, 8 và so với LS02. Không lấy trung bình, không chốt theo số đông.

Kết quả của Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

Điền Story Point cuối cùng và lý do ngắn (nguyên nhân chênh lệch, so với LS02) vào bảng; dòng LS02 đã điền sẵn làm mẫu.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Thông tin chưa quá rõ ràng về phần đếm ngược thời gian |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Thông tin chưa rõ ràng về trường hợp hai người cùng mua 1 sản phẩm cuối cùng |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Một thành viên đề xuất: 'Để dễ lập lịch, nhóm cố định 1 Story Point = 4 giờ cho mọi User Story.' Hãy giải thích vì sao đề xuất này sai. Viết 2–3 câu: Story Point thật ra đo điều gì, và nhóm dùng Velocity để dự báo khối lượng Sprint như thế nào mà không đổi SP sang giờ.

Story point để đo độ phức tạp của task,  để dùng velocity thì nhân số ngày với số giờ hoạt động mỗi nagyf của từng người rồi công tổng vào và trừ đi số giừo từng người có công việc riêng khác nhau